AIDISON

DIY 装配工程 Agent

业务需求、Agent 任务设计与技术路线深度调研文档

— 供后续多模型评审与方案讨论使用 —

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 文档性质 | 项目需求与架构调研材料，不作为最终技术定案 |
| --- | --- |
| 重点范围 | 业务需求、用户任务、三 Agent 职责、任务协议、状态与版本管理 |
| 讨论对象 | 产品设计、Agent 架构、后端工程、评测与开源二次开发 |
| 版本 / 日期 | V2.0 / 2026 年 7 月 26 日 |

# 执行摘要

Aidison 的第一版定位不是“从零发明产品”的通用工程设计系统，而是一个面向个人创客、学生、研究人员和小型团队的方案研究与组合型 Agent。用户提出想制作的设备或系统后，Aidison 通过需求澄清、相似方案检索、模块拆解、开源项目与商品调研、兼容性分析、方案版本迭代以及安装测试文档生成，把分散在网络、GitHub、商品页面和教程中的信息转化为一套可执行的 DIY 装配方案。

本项目的核心业务价值不是单纯“搜索资料”或“生成报告”，而是维护一个可追踪、可修改、可批准的主方案：每个模块为什么被选择、与其他模块如何连接、关键参数来自哪里、预算怎样变化、哪些风险仍未解决，都需要在方案状态中持续保存。

本文档的使用方式 本文档把此前关于 Aidison 的产品定位、业务需求、Agent 分工、Deep Research 机制、开源项目、框架选型、数据库、中间件、评测和与 SolidWorks 项目的对比集中整理。各部分会给出倾向性建议，但刻意保留候选路线、风险和待验证问题，便于交给其他 AI 或技术人员继续评审。

## 核心认识

Aidison 更接近 Research-and-Assembly Agent（研究与组合型 Agent），同时包含 Deep Research、Planning、Recommendation、Workflow 和 Human-in-the-loop 的特征。

第一版坚持“复用优先”：硬件优先使用成熟模块和现成控制板，算法优先改造成熟模型或开源仓库，软件优先集成稳定工具和教程，不追求复杂原创研发。

主 Agent 负责用户交互和主方案控制；技术拆解 Agent 负责模块、接口和约束；调研采购 Agent 负责外部证据、开源项目、商品和教程。

专家 Agent 不应直接覆盖主方案，而应返回结构化候选、问题或 Patch，由主 Agent 合并，并在关键节点等待用户批准。

V1 的“RAG”重点是实时检索和 Evidence Store，而不是先建设大型向量知识库；PostgreSQL 保存项目、方案版本、证据和决策，向量检索可在历史资料积累后再引入。

框架可讨论 LangGraph、OpenAI Agents SDK、LangChain 高层 Agent API 和自研 Runtime；业务层状态、版本、证据、兼容性和评测应由 Aidison 自己实现。

## 内容结构

1. 项目背景、业务定位与能力边界

2. 用户、场景与业务需求

3. 端到端产品流程与交互设计

4. Agent 角色与任务设计

5. 多 Agent 编排与状态流转

6. 业务数据模型与方案版本

7. Evidence、兼容性与质量门禁

8. Deep Research 子系统设计

9. Agent 框架候选路线

10. 可借鉴开源项目调研

11. 后端、数据库、RAG 与中间件

12. 评测、Tracing 与可观测性

13. 与 SolidWorks 2D→3D 项目的关系

14. 分阶段实验路线（非定案）

附录 A～D：结构化协议、API 草案、任务模板、待讨论问题

# 1. 项目背景、业务定位与能力边界

## 1.1 项目起点

现实中的 DIY 项目往往不是缺少某一个单点教程，而是信息分散且缺少整体工程判断。用户可能找到一个 GitHub 仓库、一个电路教程和几个商品页面，但仍然不知道它们能否组合、需要哪些依赖、预算是否合理、安装顺序是什么、失败后从哪里排查。Aidison 希望把这些碎片化信息组织为一个可实施的工程方案。

“装配”在本项目中不是狭义的机械安装，而是硬件、软件、算法和操作流程的组合。例如，一个视觉跟踪云台可能同时涉及摄像头、计算板、电源、云台机构、驱动、目标检测/跟踪模型、推理环境、数据传输和测试步骤。Aidison 的工作是识别这些模块，并优先寻找成熟实现进行组合。

## 1.2 产品定位

| 维度 | Aidison 定位 | 区别于其他系统 |
| --- | --- | --- |
| 核心任务 | 把用户意图转换为可执行的 DIY 组合方案 | 不只回答知识问题，也不只生成一篇调研报告 |
| 信息来源 | 成熟硬件、商品、GitHub 项目、官方文档、论文、教程、社区经验 | 不依赖模型记忆填写关键参数 |
| 主要产物 | 主方案、模块树、BOM、兼容性结论、安装与测试教程 | 不是只给推荐列表 |
| 决策方式 | Agent 调研与分析 + 用户关键批准 | 不追求完全自主替用户做不可逆决定 |
| 工程原则 | 复用、组合、轻量改造、证据可追踪 | 不把复杂原创研发作为 V1 默认能力 |

## 1.3 Agent 类型分析

| Agent 类型 | Aidison 中的对应能力 | 是否为主体 |
| --- | --- | --- |
| Deep Research Agent | 多轮搜索、来源阅读、证据归纳、缺口补查 | 重要子系统，但不是全部 |
| Planning Agent | 将用户目标拆成模块、任务和实施步骤 | 重要 |
| Shopping / Recommendation Agent | 商品参数、价格、渠道、替代型号比较 | 重要但受证据与地区限制 |
| Workflow Agent | 按状态推进需求、调研、评审、批准和文档生成 | 基础运行方式 |
| Coding Agent | 可能辅助读取仓库、修改配置或生成部署脚本 | 后续扩展，不是 V1 核心 |
| Research-and-Assembly Agent | 研究已有解决方案并组合成可执行工程方案 | 最贴近项目主体 |

建议的项目表述 Aidison：面向 DIY 产品的多 Agent 方案研究与组合设计系统（Multi-Agent Research-and-Assembly System for DIY Engineering）。这一表述既体现 Deep Research，又避免将项目误解为纯搜索助手或原创 CAD/算法设计系统。

## 1.4 V1 能力边界

### 应当完成

澄清产品目标、环境、预算、能力、已有设备和不可接受条件。

搜索完全相同、相似或可复用的产品、开源项目、算法和教程。

形成硬件、软件、算法、制作、安装和测试模块树。

比较候选模块的规格、价格、兼容性、维护状态、许可证、部署环境和人工难度。

生成产品说明、模块清单、预算估算、安装步骤、测试与排错指南。

保存方案版本、来源证据、用户决策和未解决问题。

### 默认不承诺

复杂机械结构、结构强度、热设计、电磁兼容或安全认证的专业计算。

从零设计控制板、电源板或高可靠嵌入式硬件。

从零提出全新的目标检测、跟踪、规划或控制算法。

自动购买商品、自动刷写真实设备或直接运行未知仓库的任意代码。

对价格、库存、法规和安全性做长期有效保证。

以单次 LLM 输出替代工程测试和人工确认。

## 1.5 项目成功的业务标准

Aidison 的成功不应只看回答是否“看起来专业”，而应看用户是否能依据产物继续实施。以下标准可作为业务验收方向：

| 标准 | 说明 | 可能指标 |
| --- | --- | --- |
| 可实施性 | 产物能转化为实际采购、安装和测试动作 | 人工可执行率、任务完成率 |
| 完整性 | 关键模块、接口、依赖和测试没有明显遗漏 | 模块完整率、约束覆盖率 |
| 可追踪性 | 关键参数和结论能定位到来源 | 有效证据率、无来源结论数 |
| 可修改性 | 用户替换某模块后，影响能传播到相关模块 | 版本 Diff 正确率、依赖重检率 |
| 成本可控 | 预算估算透明，可区分必选与可选项 | 预算偏差、价格时效标记率 |
| 风险透明 | 无法确认、需要测试或需要专业人员的部分被明确标注 | 风险召回率、过度承诺率 |

# 2. 用户、场景与业务需求

## 2.1 目标用户

| 用户类型 | 典型能力 | 主要痛点 | Aidison 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生 / 初学者 | 知道目标但工程经验不足 | 不知道模块、环境和安装顺序 | 把目标转为学习和实施路线 |
| 研究人员 | 有某一领域知识 | 跨硬件、软件或算法整合困难 | 补全跨域信息并形成可复现实验方案 |
| 个人创客 | 具备一定动手能力 | 搜索成本高、候选方案冲突 | 减少资料整理和兼容性排查时间 |
| 小型团队 | 成员能力分散 | 方案和决策缺少统一版本 | 提供主方案、任务和证据的共同视图 |

## 2.2 典型业务场景

智能视觉设备：例如 Jetson/树莓派 + 摄像头 + YOLO + 云台或网络传输，重点是算力、接口、驱动和部署环境。

无人机辅助系统：例如三机图像采集、目标识别或地面站配套，重点是 PX4/ROS、相机话题、供电、通信与安全边界。

家庭或实验室设备：例如 NAS、监控、传感器网关、3D 打印机监控，重点是长期稳定性、存储、网络和运维。

开源项目复现与改造：用户提供 GitHub 项目，希望确认环境、硬件需求、安装步骤和可改造模块。

低成本替代方案：用户已有部分设备，希望在预算范围内通过模块替换实现类似产品功能。

## 2.3 用户输入需求模型

自然语言需求通常不完整。Aidison 需要把对话逐步规范化为结构化 Requirement，而不是一次性要求用户填写复杂表单。可以将信息分为“目标、约束、资源、偏好、验收”五组。

| 需求组 | 关键字段 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 产品用途、核心功能、使用场景、用户对象 | 制作室外无人机目标采集设备 |
| 约束 | 预算、时间、环境、尺寸、重量、电源、安全 | 预算不超过 3000 元；Ubuntu 20.04 |
| 已有资源 | 已有硬件、已有代码、账号、工具和经验 | 已有 Jetson Orin Nano、USB 摄像头 |
| 偏好 | 品牌、开源、国产化、离线、低功耗、易维护 | 优先使用开源项目，不焊复杂电路 |
| 验收 | 用户判断成功的标准、测试方法和最低性能 | 能实时检测 3 类目标，FPS ≥ 15 |

## 2.4 一级业务功能

### 功能一：方案选择与总体设计

识别用户真正要解决的问题，而不是直接根据产品名称搜索。

优先寻找完全相同或高度相似的成熟产品、开源项目和教程。

形成 1～3 个可比较的总体方案，并说明成本、难度、复用程度和适用条件。

拆解总体方案的硬件、软件、算法、制作、安装和测试模块。

维护当前主方案，并记录用户锁定、拒绝或待确认的模块。

### 功能二：模块、产品与算法深度调研

对每个模块给出候选项、关键规格、价格、来源、兼容性和替代项。

对 GitHub 项目读取 README、Release、Issue、License、依赖、模型权重和复现说明。

对算法说明输入输出、环境、算力、训练/推理要求、部署难度和适配工作量。

对商品说明地区、币种、查询时间、渠道可信度、库存不确定性和配套附件。

把未知信息转化为明确待验证任务，而不是用推测填充。

### 功能三：产品方案呈现

生成产品概述：外观形态、主要功能、工作流程和使用边界。

生成核心参数表：尺寸、重量、供电、算力、接口、软件版本、模型和性能预期。

生成模块关系图、BOM、预算和必选/可选/替代项。

必要时生成示意图或界面草图，但明确区分概念图与真实产品。

### 功能四：安装、测试与排错教程

按前置条件、环境准备、硬件连接、软件安装、配置、启动、测试的顺序编写。

命令、路径、版本和预期输出应尽可能具体。

把测试拆成模块测试、集成测试和整体验收。

列出常见失败、诊断命令、日志位置、回滚和替代路径。

产物需要标明保存位置、配置文件和生成文件。

## 2.5 非功能需求

| 类别 | 需求 | V1 建议水平 |
| --- | --- | --- |
| 可靠性 | 长调研任务可中断、恢复和局部重试 | 节点 checkpoint + 独立 research task |
| 可解释性 | 关键结论可追踪到来源和决策过程 | evidence_id + solution diff |
| 可扩展性 | 能够增加新搜索源、商品源、Agent 或验证工具 | Registry + 结构化协议 |
| 成本 | 限制搜索深度、并发、模型和 Token 消耗 | 预算策略 + 任务优先级 |
| 安全 | 网页提示注入、未知代码执行和自动购买受控 | 工具权限 + 人工批准 |
| 性能 | 用户能看到任务进度，而非等待单次长响应 | SSE/流式事件 |
| 可评测性 | 同一任务可以回放、比较和统计 | 固定数据集 + trace + 版本固定 |

## 2.6 需求优先级建议

| 级别 | 业务能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 需求澄清、模块拆解、外部调研、证据、主方案、安装测试文档 | 没有这些就不构成 Aidison |
| P1 | 方案版本、Patch、用户锁定、兼容性检查、成本统计、进度流 | 体现工程深度与可用性 |
| P2 | 历史项目记忆、向量检索、沙箱复现、自动生成配置或脚本 | 在 MVP 稳定后增加 |
| P3 | 自动采购、真实设备控制、复杂 CAD/电路设计、原创算法研发 | 高风险或偏离 V1 定位 |

# 3. 端到端产品流程与交互设计

## 3.1 标准业务流程

Aidison 端到端流程

用户提出需求 ↓ 需求澄清与约束提取 ↓ 搜索相同/相似成熟方案 ↓ 主 Agent 生成初步方案骨架 ↓ 技术 Agent 拆解模块、接口与硬约束 ↓ 调研 Agent 并行搜索项目、算法、商品、教程与价格 ↓ 兼容性检查 + 证据完整性检查 + 预算检查 ↓ 形成候选方案版本与差异说明 ↓ 用户批准 / 锁定 / 替换关键模块 ↓ 生成产品说明、BOM、安装教程和测试方案 ↓ 实施反馈进入下一版本

## 3.2 阶段化交互

| 阶段 | 系统动作 | 用户看到的内容 | 可能中断点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求建立 | 提取目标、约束、已有资源和验收标准 | 需求摘要与缺失信息 | 预算、关键环境未确定 |
| 初步方案 | 检索相似方案并生成 1～3 条总体路线 | 方案卡片、成本/难度/复用度 | 用户选择主路线 |
| 模块拆解 | 构建模块树、接口、依赖与测试项 | 架构图、模块清单、风险 | 结构存在硬冲突 |
| 深度调研 | 并行调研候选项目、商品与教程 | 证据卡片、候选对比、进度 | 来源不足、价格不确定 |
| 方案合并 | 生成 Patch、预算和影响分析 | 版本 Diff、替换影响、待决策项 | 需要用户批准重大变更 |
| 交付文档 | 生成产品说明、BOM、安装与测试教程 | 可下载文档和配置清单 | 仍有未验证风险 |
| 反馈迭代 | 根据实施结果记录故障与修改 | 新版本、已验证证据和经验 | 回退或开启新研究任务 |

## 3.3 对话中的关键原则

先复述已知需求和假设，再提出少量高价值问题，避免一次询问十几个字段。

当已有信息足以构建候选方案时，先给方案骨架，再让用户针对真实选项做决策。

明确区分：来源事实、工程推断、模型建议、必须实验验证的结论。

发生冲突时说明冲突来自哪个模块和参数，不只给出“可能不兼容”的泛化提示。

用户锁定的模块构成硬约束，后续 Agent 只能提出替换建议，不能静默修改。

对高成本、高风险或不可逆动作设置审批；对普通搜索和分析无需频繁打断用户。

## 3.4 用户界面信息架构（讨论稿）

| 视图 | 核心内容 | 业务目的 |
| --- | --- | --- |
| 项目对话 | 需求澄清、进度、决策请求、简要结论 | 保持自然交互 |
| 主方案 | 当前版本、总体架构、模块状态、预算和未解决问题 | 形成唯一主视图 |
| 模块树 | 硬件/软件/算法/安装/测试模块及依赖 | 定位缺口和影响 |
| 候选与证据 | 候选项目/商品、来源、参数、价格、可信度 | 支持比较和审计 |
| 版本与决策 | 方案 Diff、用户批准、锁定和被拒绝候选 | 避免方案漂移 |
| 安装与测试 | 分阶段教程、命令、文件路径、验收结果 | 服务真实实施 |
| 运行轨迹 | Agent 节点、工具、耗时、Token、错误和重试 | 调试与评测 |

# 4. Agent 角色与任务设计

此前讨论形成的核心原则是：Aidison 不采用多个平级 Agent 自由对话，而采用“主 Agent 保持控制权、专家 Agent 作为受限能力”的 Manager 模式。这样更符合产品需求，也更容易控制上下文、权限、版本和用户体验。

## 4.1 Main Product Agent：主方案 Agent

### 角色定位

主 Agent 是产品经理、方案总设计者和对话控制器。它负责把用户需求转化为方案目标，决定何时调用技术与调研能力，维护 active_solution，并向用户解释关键决策。它不应退化为只做路由的 Triage Agent。

### 核心任务

需求澄清：提取目标、约束、已有资源、偏好和验收标准，维护 requirement_version。

初步方案：根据相似方案和已知约束构建总体架构、模块骨架和候选路线。

任务规划：把需要技术分析和外部调研的内容转成结构化任务。

方案合并：读取专家提案或 Patch，检查锁定项，形成新的 candidate_solution_version。

决策管理：向用户集中呈现少量关键分歧、预算变化和风险。

交付生成：组织产品说明、BOM、安装、测试和故障排查文档。

### 输入 / 输出

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 用户消息、结构化需求、active_solution、专家结果、证据、历史决策 | 需求摘要、初步方案、任务列表、方案 Patch、用户决策请求、最终文档 |

### 权限

可以创建候选方案版本，但不应绕过用户批准直接激活重大变更。

可以调用专家 Agent 和只读检索工具；高风险执行工具需单独审批。

可以合并专家 Patch，但不得修改 user_locked=true 的模块。

必须把关键结论与 evidence_id 绑定，无法绑定时标记为推断或待验证。

## 4.2 Technical & Module Decomposition Agent：技术与模块拆解 Agent

### 角色定位

技术 Agent 回答“这个方案在工程上由什么构成、怎样连接、有哪些硬约束、哪里可能失败”。它关注系统结构与兼容性，不负责搜索最低价格或替用户做最终产品选择。

### 核心任务

建立模块树：硬件、结构、电源、通信、软件平台、算法、数据、安装和测试。

定义模块接口：电压、电流、连接器、总线、协议、尺寸、系统 API、数据格式和模型输入输出。

定义依赖：操作系统、Python、CUDA、ROS、驱动、库、权重、存储和网络条件。

分析复用等级：直接复用、配置适配、轻量代码修改、需要定制、超出 V1。

发现冲突：电气、机械、算力、环境、许可证、维护状态、成本和用户能力冲突。

为每个模块生成调研问题和验收测试。

### 典型输出对象

技术 Agent 输出示例

{ "module_id": "vision_compute", "name": "视觉计算模块", "responsibilities": ["摄像头采集", "模型推理", "结果发布"], "required_interfaces": ["USB3/UVC", "12V power", "Ethernet"], "technical_constraints": ["Ubuntu 20.04", "CUDA compatible GPU"], "dependencies": ["camera", "power", "detection_model"], "reuse_level": "configuration_or_light_adaptation", "research_questions": ["最低算力?", "对应驱动版本?"], "acceptance_tests": ["连续运行 30 分钟", "FPS ≥ 15"] }

### 限制

不能直接改写 active_solution。

不能把经验判断伪装成事实；关键规格需要调研 Agent 提供证据。

面对复杂结构、电气安全或法规问题时，应标记需要专业人员或实验验证。

## 4.3 Research & Sourcing Agent：调研与采购 Agent

### 角色定位

调研 Agent 负责获取外部事实和候选资源。它既研究 GitHub、算法、模型和教程，也研究商品、价格和购买渠道。其产物是结构化的候选事实包，而不是直接替代主方案。

### 核心任务

从相同产品、相似项目和模块关键词形成搜索计划。

优先读取官方文档、仓库 README、Release、Issue、License 和硬件厂商资料。

提取版本、环境、接口、性能、价格、日期、维护状态和复现难度。

记录来源可信度、内容摘要、抓取时间和内容哈希。

对互相冲突的来源保留多方证据，不强行选择。

当证据不足时生成 follow-up query，直到达到停止条件或预算上限。

### 候选统一格式

调研 Agent 输出示例

{ "candidate_name": "候选模块或项目", "candidate_type": "hardware ¦ algorithm ¦ project ¦ tutorial", "key_specs": {}, "price": {"amount": null, "currency": "CNY", "region": "CN", "checked_at": "..."}, "compatibility": {}, "environment": {}, "maintenance": {}, "license": {}, "difficulty": "low ¦ medium ¦ high", "risks": [], "evidence_ids": [], "recommendation": "recommended ¦ alternative ¦ reject ¦ uncertain" }

## 4.4 是否增加 Reviewer / Verification Agent

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适合阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不增加独立 Reviewer | 角色少、成本低、主流程清晰 | LLM 审查可能与主 Agent 同源偏差 | V1 / MVP |
| 确定性 Quality Gate + LLM Review | 规则可测、关键问题可自动拦截 | 无法真实验证仓库或硬件 | V1 推荐讨论项 |
| 独立 Reviewer Agent | 形成第二视角、可做反驳和证据检查 | 多一次模型调用，可能产生形式化审查 | 流程稳定后 |
| Verification Agent + Sandbox | 能安装仓库、运行测试、验证命令和产物 | 基础设施、安全和成本显著增加 | V2/V3 |

当前讨论倾向 第一版不必强行设置第四个常驻 Agent。可先使用确定性规则、结构化 LLM 审查和人工确认构成质量门禁；当系统具备隔离沙箱、仓库安装和测试能力后，再引入真正有独立价值的 Verification Agent。

## 4.5 Agent 之间的协作协议

Agent 之间不应共享一段不断膨胀的全文对话，而应通过任务对象、结构化输出和有限上下文协作。主 Agent 根据当前方案生成 task；专家只读取与任务有关的 requirement、module、evidence 和约束；返回结果后由主 Agent合并。

| 规则 | 原因 |
| --- | --- |
| 专家返回 Proposal/Patch，不返回新主方案 | 避免互相覆盖和方案漂移 |
| 每个输出通过 Pydantic/JSON Schema 校验 | 支持持久化、重试、评测和 API 展示 |
| 任务显式包含目标、边界、输入、期望输出和停止条件 | 避免专家无限搜索或偏题 |
| 专家不可读取所有用户隐私和无关历史 | 降低上下文成本和权限风险 |
| 结果包含 evidence_id 和 uncertainty | 区分事实、推断和未验证项 |
| 主 Agent 合并后创建新版本，不原地修改 | 支持审计、Diff 和回退 |

## 4.6 典型任务模板

通用专家任务对象

ResearchTask - task_id - project_id / solution_version_id / module_id - objective: 本次要回答的问题 - scope: 允许搜索的资源类型和范围 - required_fields: 必须提取的参数 - constraints: 预算、地区、环境、许可证、用户偏好 - evidence_policy: 允许的来源等级、最少证据数 - stop_conditions: 最大查询数、最大 Token、信息完整度阈值 - output_schema: CandidatePackage ¦ EvidenceGap ¦ NoResult - priority / deadline / retry_policy

# 5. 多 Agent 编排与状态流转

## 5.1 Manager 模式与 Handoff 模式

| 模式 | 机制 | Aidison 适配性 |
| --- | --- | --- |
| Manager / agents-as-tools | 主 Agent 调用专家，专家完成任务后返回，主 Agent继续对话 | 高：主方案和用户控制集中 |
| Handoff | 对话控制权转移给另一 Agent，专家直接与用户交互 | 中低：可能造成口径、状态和权限分散 |
| 平级群聊 | 多个 Agent 自由讨论或轮流发言 | 低：难控制成本、上下文和最终责任 |
| 确定性工作流 | 节点与条件固定，LLM 只完成局部任务 | 高：适合作为业务骨架 |

OpenAI Agents SDK 官方区分 manager-style agents-as-tools 与 handoffs；LangGraph 则适合把确定性节点、Agent 节点和人工中断组合为有状态图。Aidison 的业务责任集中在主方案，因此更倾向 Manager + 显式状态图，而不是对话式 handoff。

## 5.2 候选状态图

LangGraph 工作流讨论稿

START → Intake / RequirementClarification → SimilarSolutionScan → MainProposalDraft → TechnicalDecomposition → ResearchPlan → ParallelResearchTasks → EvidenceNormalization → CompatibilityCheck → QualityGate ├─ evidence gap → ResearchPlan ├─ technical conflict → TechnicalDecomposition ├─ major decision → HumanInterrupt └─ pass → SolutionPatchMerge → UserApproval ├─ revise → related node └─ approve → ArtifactGeneration → InstallationAndTestPlan → END

## 5.3 节点职责与转移条件

| 节点 | 输入 | 输出 | 转移条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| RequirementClarification | 用户消息、已有需求 | RequirementPatch、缺失字段 | 信息足够则继续，否则询问 |
| SimilarSolutionScan | 需求摘要 | 相似产品/项目列表 | 无高匹配也可继续，但标记缺口 |
| MainProposalDraft | 需求、相似方案 | 初步架构和模块骨架 | 形成可拆解方案 |
| TechnicalDecomposition | 方案骨架 | 模块树、约束、研究任务 | 存在根本不可行则回主方案 |
| ParallelResearch | research_tasks | 候选、证据、无结果报告 | 全部完成或达到预算 |
| CompatibilityCheck | 模块候选、接口、约束 | 冲突、影响、待测试项 | 硬冲突回技术节点 |
| QualityGate | 方案、证据、预算、风险 | pass/fail/decision_required | 按错误类型路由 |
| SolutionPatchMerge | 专家提案、锁定项 | candidate solution version | 重大变更请求批准 |
| ArtifactGeneration | approved solution | 方案/BOM/安装/测试文档 | 文档校验后完成 |

## 5.4 并行与循环

不同模块的调研可并行，例如摄像头、计算板、供电和开源算法分别执行。

同一模块中的搜索计划可先并行宽搜，再由缺口分析器决定是否深挖某一候选。

并行任务必须有独立 task_id、结果持久化和幂等键；某一任务失败不应重跑全部成功任务。

循环不是无限 ReAct：每轮需检查信息增益、预算、来源数量和剩余缺口。

产生重大方案变化时回到用户批准，而不是在多个 Agent 之间反复自循环。

## 5.5 Human-in-the-loop 节点

| 触发条件 | 用户决策内容 | 默认动作 |
| --- | --- | --- |
| 预算超过上限或明显增加 | 接受增加、替换模块、降低目标 | 暂停方案激活 |
| 用户锁定模块与技术约束冲突 | 解除锁定、接受风险、改变目标 | 保持锁定并标记不可行 |
| 高风险动作 | 允许执行脚本、上传敏感文件、连接真实设备 | 拒绝自动执行 |
| 候选路线差异明显 | 在成本、难度、性能之间选择 | 呈现最多 3 个高质量选项 |
| 证据冲突且无法消解 | 选择保守方案或进行实验 | 标记待验证 |
| 最终方案交付 | 批准 active_solution 版本 | 未批准则维持 candidate |

## 5.6 失败恢复与幂等

Graph checkpoint 保存节点级状态；服务重启后从最近成功步骤恢复。

research_task 结果单独保存；成功结果可被下一次运行复用。

工具调用按网络错误、限流、认证失败、解析失败、内容不足、Schema 失败分类处理。

idempotency_key 可由 project_id + task_type + input_hash + prompt/model/tool_version 构成。

LLM 输出 Schema 失败只重试当前 Agent；搜索源失败可切换来源；硬冲突不自动重试。

任何自动重试都应设置次数和预算上限，并在 trace 中记录。

# 6. 业务数据模型与方案版本

## 6.1 为什么主方案必须持久化

Aidison 的主方案不能只存在于 Agent 对话记忆中。对话容易被压缩、截断或受新消息影响；更重要的是，工程方案需要事务、版本、Diff、锁定和多人查看。因此 PostgreSQL 中的 canonical solution 应作为事实来源，Agent 的上下文由数据库按任务构建。

## 6.2 核心实体

| 实体 | 主要内容 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| Project | 项目名称、用户、状态、目标、创建时间 | 包含需求、方案、运行和产物 |
| RequirementVersion | 结构化需求、原始消息、假设、确认状态 | 一个项目多版本 |
| SolutionVersion | 总体架构、模块引用、预算、状态、父版本 | 候选、已批准、归档 |
| Module | 职责、接口、依赖、状态、锁定、验收标准 | 组成方案树 |
| Candidate | 硬件/算法/项目/教程候选及提取参数 | 关联模块与证据 |
| Evidence | 来源、抓取时间、摘要、内容哈希、可信度 | 支持 Candidate 和结论 |
| ResearchTask | 目标、约束、状态、重试、成本和输出 | 由 AgentRun 执行 |
| Decision | 用户批准、拒绝、锁定、风险接受和理由 | 驱动方案状态 |
| AgentRun / Trace | 节点、模型、工具、耗时、Token、错误 | 支持恢复和评测 |
| Artifact | 报告、BOM、配置、脚本、安装和测试文档 | 绑定批准版本 |

## 6.3 AidisonState 讨论稿

运行态 State 示例

class AidisonState(TypedDict): project_id: str requirements: dict active_solution: dict ¦ None working_solution: dict ¦ None solution_versions: list[dict] module_tree: list[dict] technical_constraints: list[dict] research_tasks: list[dict] component_candidates: list[dict] source_evidence: list[dict] compatibility_issues: list[dict] estimated_cost: dict pending_decisions: list[dict] locked_items: list[str] artifacts: list[dict] run_budget: dict errors: list[dict]

State 不等于数据库完整模型。State 只携带当前图执行所需的信息；历史版本、完整证据正文和大型附件应通过 ID 按需读取，避免把数据库内容全部塞入模型上下文。

## 6.4 方案状态

| 状态 | 含义 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | 主 Agent 初步生成，信息不完整 | 拆解、调研、修改 |
| RESEARCHING | 存在进行中的技术或调研任务 | 查看进度、追加任务 |
| REVIEW_REQUIRED | 质量门禁发现问题或需要决策 | 补充调研、用户选择 |
| CANDIDATE | 已形成完整候选版本但未批准 | 查看 Diff、批准、拒绝 |
| ACTIVE | 用户批准的当前主方案 | 生成产物、实施反馈、派生新版本 |
| SUPERSEDED | 被新 active 版本替代 | 只读、回退参考 |
| ARCHIVED | 项目取消或历史方案 | 只读 |

## 6.5 Solution Patch Protocol

专家 Agent 应以补丁描述建议，而不是返回一份不可比较的新方案。Patch 至少需要说明操作、路径、旧值、新值、理由、证据和影响。

方案 Patch 示例

{ "patch_id": "patch_20260726_001", "base_solution_version": 3, "operations": [ { "op": "replace", "path": "/modules/compute/selected_candidate_id", "old_value": "raspberry_pi_4", "new_value": "jetson_orin_nano", "reason": "目标模型在原算力下无法达到验收 FPS", "evidence_ids": ["src_128", "src_145"], "affected_modules": ["power", "os", "enclosure", "budget"], "requires_user_approval": true } ] }

## 6.6 版本创建规则

任何已接受的 Patch 都创建新 solution_version，不直接修改历史版本。

新版本保存 parent_version_id、变更摘要、触发者、证据和用户决策。

小型描述修订可批量合并；影响模块、预算或验收的变更必须单独显示。

active_solution 只有一个；candidate 可有多个，但应限制数量避免分支爆炸。

用户可以锁定模块、参数或来源；锁定信息继承到新版本。

回退不是删除后续版本，而是从历史版本创建新的派生版本。

# 7. Evidence、兼容性与质量门禁

## 7.1 Evidence Store

Evidence Store 是 Aidison 可信性的基础。它既可保存实时检索结果，也可保存用户上传手册、仓库文件和实验结果。Evidence 不只是网页文本缓存，还需要描述来源类型、可信度、时间和与业务结论的关系。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| evidence_id | 稳定引用标识 |
| source_type | official_doc / vendor / github / paper / tutorial / forum / user_file / experiment |
| url / file_id | 来源地址或上传文件 |
| title / author / publisher | 来源元数据 |
| fetched_at / published_at | 抓取与发布时间 |
| content / excerpt / structured_facts | 正文、摘要与结构化事实 |
| credibility_level | 来源等级和评分理由 |
| content_hash | 去重和变更检测 |
| related_module / candidate / conclusion | 证据支持的业务对象 |
| conflict_group | 与其他证据冲突时的分组 |

## 7.2 来源优先级

| 等级 | 来源 | 使用原则 |
| --- | --- | --- |
| A | 官方文档、厂商规格、项目仓库、论文原文 | 关键参数优先使用 |
| B | 维护者博客、正式教程、可信技术媒体、授权经销商 | 用于解释、价格和复现补充 |
| C | 社区论坛、Issue、个人博客、视频教程 | 用于发现真实故障和经验，需要交叉验证 |
| D | 聚合页、无来源转载、搜索摘要 | 仅作线索，不直接支撑关键结论 |

## 7.3 兼容性检查维度

| 维度 | 典型问题 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 电气 | 电压、电流、功率、接口和电源余量是否匹配 | 结构化规格规则 + 人工确认 |
| 机械 | 尺寸、重量、安装孔、重心和环境防护 | 参数对比；复杂情况标记 CAD/实测 |
| 计算 | 算力、内存、存储、带宽和实时性能 | 基准证据 + 估算 + 实机测试 |
| 软件 | OS、Python、CUDA、ROS、驱动和依赖版本 | 版本约束图 |
| 数据 / API | 输入输出、协议、数据格式、坐标系和频率 | 接口 Schema 比较 |
| 许可证 | 代码、模型和数据集是否可组合和分发 | License 字段与人工复核 |
| 成本 / 渠道 | 地区、币种、税费、附件和库存 | 价格证据 + 时间戳 |
| 用户能力 | 焊接、Linux、训练、机械加工和安全操作难度 | 需求约束与难度标签 |

## 7.4 Quality Gate

质量门禁应同时包含确定性规则和 LLM 审查。规则负责可计算的完整性和约束，LLM 审查负责跨段落一致性、方案解释和遗漏发现；最终重大风险由用户审批。

| 门禁项 | 自动规则示例 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 需求覆盖 | 每个 P0 需求至少映射一个模块或结论 | 返回主 Agent 补充方案 |
| 模块完整 | 每个核心模块有候选、接口、依赖和验收 | 返回技术 Agent |
| 证据完整 | 关键参数至少有 A/B 级来源或明确待验证 | 返回调研 Agent |
| 兼容性 | 不存在未处理的 hard conflict | 返回技术 Agent或人工决策 |
| 预算 | 必选项总价不超过上限，或已取得批准 | 请求用户决策 |
| 锁定保护 | Patch 不修改 locked path | 拒绝 Patch |
| 安全边界 | 无自动下单、未知代码执行或未批准设备控制 | 阻断工具 |
| 文档可执行 | 安装步骤包含前置条件、命令、路径、测试和回滚 | 返回文档生成节点 |

## 7.5 不确定性表达

confirmed：有高质量来源或实验确认。

supported：有来源支持，但未在用户环境验证。

inferred：基于多个事实的工程推断，需要说明推理依据。

conflicting：来源相互冲突，保留双方证据。

unknown：无法找到可靠信息，转为待调研或待测试。

# 8. Deep Research 子系统设计

## 8.1 为什么 Aidison 需要 Deep Research

旅行助手和购物 Agent 常通过实时搜索完成一次推荐；Aidison 的不同之处在于，检索结果必须进入模块结构、兼容性和方案版本。一个开源项目是否适合，不仅看功能描述，还要查看环境、依赖、Issue、License、硬件要求、复现步骤和维护状态。因此需要多轮检索、来源阅读、缺口分析和证据归一化。

## 8.2 Deep Research 技术链

调研子系统流水线

Research Brief → Query Planning → Source Search → Source Fetch / Parse → Fact Extraction → Evidence Deduplication → Candidate Normalization → Gap & Conflict Analysis → Follow-up Queries → Synthesis for Module / Solution → Evidence-bound Output

## 8.3 Planner

把宽泛任务拆成按模块、事实类型和来源类型组织的查询。

优先搜索相同产品和官方仓库，再搜索替代模块和社区复现。

查询计划包含预期字段和停止条件，避免只收集长文本。

对商品、GitHub、论文和教程使用不同搜索模板。

根据已知证据动态更新缺口，而不是固定执行所有查询。

## 8.4 Research Workers

Research Worker 可以并行，但不必都设计成完整自主 Agent。许多任务可以是确定性的工具链：搜索 → 抓取 → 解析 → 模型抽取。只有在需要选择下一步查询、比较冲突或深入仓库时才使用 Agent 循环。

| Worker 类型 | 工具 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Researcher | GitHub API/搜索、README、Release、Issue、License | 仓库候选、版本、环境、风险 |
| Product Researcher | 搜索/商品 API/厂商页面 | 规格、价格、渠道、附件和时效 |
| Algorithm Researcher | 论文、模型卡、基准、仓库 | 输入输出、算力、性能、License |
| Tutorial Researcher | 官方教程、博客、视频文字稿 | 安装步骤、常见错误和人工难度 |
| Document Researcher | 用户 PDF/DOCX/说明书 | 结构化参数和约束 |

## 8.5 迭代和停止条件

| 条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 字段完整度 | required_fields 达到阈值 |
| 来源充分度 | 关键事实有足够高等级证据 |
| 信息增益 | 连续一轮没有新增关键事实时停止 |
| 预算 | 搜索次数、Token、时间或费用达到上限 |
| 冲突状态 | 无法消解时转人工或测试，而非无限搜索 |
| 候选数量 | 每模块保留有限高质量候选，避免列表膨胀 |

## 8.6 临时检索与传统 RAG

| 方式 | 作用 | Aidison 阶段判断 |
| --- | --- | --- |
| 实时 Web/GitHub 检索 | 获取当前项目、版本、商品、价格和教程 | V1 核心 |
| Transient RAG | 将本次抓取内容切分、压缩并在本次任务中检索 | V1 可用 |
| Evidence Store | 保存已使用来源和结构化事实，供版本追踪和复用 | V1 核心 |
| 持久向量知识库 | 检索大量历史手册、项目经验和故障案例 | 资料积累后再引入 |
| Procedural Memory | 从成功/失败项目总结可复用步骤和风险模式 | V2/V3 |

# 9. Agent 框架候选路线

框架讨论不应简化成“LangChain、LangGraph、自研三选一”。LangChain 提供模型、工具和高层 Agent；LangGraph 提供低层状态化编排运行时；OpenAI Agents SDK 提供较轻量的 Agent、工具、handoff、guardrail、session 和 tracing；Aidison 仍需自研领域编排与业务状态。

## 9.1 LangGraph

| 方面 | 分析 |
| --- | --- |
| 适配点 | 长流程、状态、循环、并行、checkpoint、Human-in-the-loop、流式事件 |
| 优势 | 业务路径显式；容易混合确定性规则与 Agent；支持恢复和状态检查 |
| 缺点 | 需要自行设计 State、节点、边、协议和业务数据；学习成本高于高层 Agent API |
| 风险 | 图过度细化后维护复杂；把所有逻辑塞入 State 会导致上下文膨胀 |
| 适合方式 | 作为生产编排运行时，搭配有限 LangChain 模型/工具集成 |

## 9.2 OpenAI Agents SDK

| 方面 | 分析 |
| --- | --- |
| 适配点 | 快速验证多 Agent Prompt、agents-as-tools、structured output、guardrail 和 tracing |
| 优势 | API 简洁；Manager/Handoff 模式清晰；OpenAI 生态追踪和工具集成方便 |
| 缺点 | 复杂业务状态图、跨节点版本和独立任务持久化仍需自建；供应商依赖需评估 |
| 风险 | 若直接用 handoff，可能分散主方案控制；长任务与业务恢复需要额外设计 |
| 适合方式 | 早期原型或作为某些 Agent 的运行层；也可与自研状态机结合 |

## 9.3 LangChain 高层 Agent API

| 方面 | 分析 |
| --- | --- |
| 适配点 | 快速构建单 Agent 工具调用、模型适配和常见中间件 |
| 优势 | 生态广、起步快、模型和工具集成多；高层 Agent 底层可利用 LangGraph |
| 缺点 | Aidison 的多阶段版本与质量门禁仍需下沉；过度依赖 prebuilt loop 会弱化业务控制 |
| 风险 | Prompt 和 middleware 堆叠可能形成隐式流程，难以解释失败路径 |
| 适合方式 | 使用其 integrations 和局部 Agent，不以 create_agent 作为全部系统 |

## 9.4 自研 Runtime

| 方面 | 分析 |
| --- | --- |
| 可自研内容 | AgentRegistry、ToolRegistry、ContextBuilder、事件、重试、成本控制、领域状态和协议 |
| 优势 | 完全贴合业务；能展示对 Agent 运行机制的理解 |
| 缺点 | 自行承担 durable execution、并行、恢复、streaming、HITL、trace 等大量工作 |
| 风险 | 最终只是简单 tool-call while loop，却被描述为通用框架；稳定性和测试不足 |
| 适合方式 | 做一个小型实验性 runtime 用于对比，不必替代成熟编排基础设施 |

## 9.5 可讨论的组合路线

| 路线 | 组成 | 适用目的 | 主要待验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | LangGraph + LangChain integrations + Aidison domain layer | 完整工程化主线 | 开发复杂度、学习成本 |
| B | OpenAI Agents SDK + PostgreSQL 状态机 + Aidison domain layer | 快速可靠原型 | 复杂恢复和供应商边界 |
| C | 先 SDK 原型，后迁移 LangGraph | 先验证 Agent 任务，再做工程化 | 迁移成本与重复开发 |
| D | 基于 open_deep_research 二开 + Aidison 业务层 | 快速获得调研流程 | 独立性、历史代码耦合 |
| E | 自研小 Runtime + 与成熟框架对比 | 学习与简历实验 | 不能作为主生产框架 |

非定案建议 Aidison 的独特性应放在业务编排层，而不是重新实现通用 Agent 基础设施。较稳妥的讨论起点是：用 LangGraph 或 OpenAI Agents SDK 承担通用运行能力，自研 Agent 协议、主方案版本、Evidence、兼容性、质量门禁、数据库与评测。

# 10. 可借鉴开源项目调研

开源项目不应只按 Star 或功能多少选择。需要区分：作为主骨架直接二开、抽取研究工作流、作为局部 Research Engine、学习评测方法，还是仅作架构参考。以下结论是讨论材料，不代表最终选择。

## 10.1 langchain-ai/open_deep_research

| 项目观察 | 内容 |
| --- | --- |
| 架构/亮点 | LangGraph 深度研究流程；可配置模型、搜索工具和 MCP；研究 supervisor/子任务/报告合成 |
| 值得借鉴 | 任务澄清、研究计划、并行研究、来源压缩和引用 |
| 不足/风险 | 报告导向，缺少 Aidison 的模块树、商品/兼容性、方案版本和业务数据库 |
| 在 Aidison 中的可能定位 | 主参考或种子代码；更建议建立新 Aidison 仓库后迁移局部实现 |

## 10.2 assafelovic/gpt-researcher

| 项目观察 | 内容 |
| --- | --- |
| 架构/亮点 | 成熟的 Web/本地资料研究与报告生成；有多来源、并行与多种输出 |
| 值得借鉴 | 搜索、抓取、报告生成、研究引擎和文档解析 |
| 不足/风险 | 系统较大，研究报告中心化；直接二开可能带来较多非核心模块 |
| 在 Aidison 中的可能定位 | Research & Sourcing Agent 的工具或研究服务 |

## 10.3 qx-labs/agents-deep-research

| 项目观察 | 内容 |
| --- | --- |
| 架构/亮点 | 基于 OpenAI Agents SDK 的迭代式多 Agent 研究；结构较清晰 |
| 值得借鉴 | Planner、并行 Researcher、迭代补充、Proofreader、SDK tracing |
| 不足/风险 | 需要自己补业务状态、数据库、HITL、版本和后端 |
| 在 Aidison 中的可能定位 | OpenAI Agents SDK 路线的轻量骨架或对比实现 |

## 10.4 bytedance/deer-flow

| 项目观察 | 内容 |
| --- | --- |
| 架构/亮点 | 2.0 已扩展为长时任务 SuperAgent harness，包含 subagent、memory、sandbox、skills 等 |
| 值得借鉴 | 运行时、沙箱、记忆、工具网关、复杂任务编排思路 |
| 不足/风险 | 规模和目标远大于 Aidison；直接二开可能过重；1.x 与 2.0 定位不同 |
| 在 Aidison 中的可能定位 | 架构参考，或后期沙箱能力参考 |

## 10.5 SkyworkAI/DeepResearchAgent

| 项目观察 | 内容 |
| --- | --- |
| 架构/亮点 | 层级式多 Agent、顶层规划和专门下层 Agent，强调自演化/通用任务 |
| 值得借鉴 | 层级规划、任务分解、并行执行和评测思路 |
| 不足/风险 | 工程和研究复杂度高；难直接映射到小型产品 MVP |
| 在 Aidison 中的可能定位 | 研究架构与 benchmark 参考 |

## 10.6 ATH-MaaS/Marco-DeepResearch

| 项目观察 | 内容 |
| --- | --- |
| 架构/亮点 | 强调 verification-centric 的深度研究与测试时验证 |
| 值得借鉴 | 验证中心设计、反事实/自校验、评测和轨迹构建 |
| 不足/风险 | 更偏研究方法与模型/Agent 训练，不是开箱即用产品后端 |
| 在 Aidison 中的可能定位 | Quality Gate、Verifier 和评测方法参考 |

## 10.7 NirDiamant/agents-towards-production

| 项目观察 | 内容 |
| --- | --- |
| 架构/亮点 | 生产级 Agent 教程集合，覆盖状态、部署、守护、安全、扩展等 |
| 值得借鉴 | 工程模式、教学案例、部署和安全清单 |
| 不足/风险 | 不是完整产品骨架；许可和每个教程的适用性需分别检查 |
| 在 Aidison 中的可能定位 | 工程学习和实现模板参考 |

## 10.8 langchain-ai/deep_research_from_scratch / deepagents quickstarts

| 项目观察 | 内容 |
| --- | --- |
| 架构/亮点 | 更适合理解 Deep Research 的最小组成和 LangGraph/Deep Agents 机制 |
| 值得借鉴 | 从简实现、上下文管理、子 Agent、工具和文件系统 |
| 不足/风险 | 功能不等于生产系统；仍需业务层和可靠性建设 |
| 在 Aidison 中的可能定位 | 学习和原型参考 |

## 10.9 开源项目选择的评估维度

| 维度 | 问题 |
| --- | --- |
| 目标匹配 | 项目是报告研究、通用 SuperAgent、代码 Agent，还是领域方案组合？ |
| 代码规模 | 个人是否能在较短时间理解、修改和测试核心路径？ |
| 运行时 | 是否已有状态、并行、checkpoint、HITL 和 streaming？ |
| 业务可替换性 | 能否把 report state 替换为 requirement/module/solution/evidence？ |
| 模型和工具耦合 | 是否支持多模型、搜索源、MCP 或自定义工具？ |
| 测试与评测 | 是否有单测、集成测试、数据集和可复现实验？ |
| License | 是否允许二次开发、分发和商业展示？ |
| 维护状态 | Release、Issue、提交频率和文档是否持续更新？ |
| 独立项目真实性 | 二开后是否真正自研了业务核心，而非只改 Prompt 和名称？ |

## 10.10 二次开发策略

阶段 0：跑通并阅读候选项目的核心图、状态和工具路径。

阶段 1：新建 Aidison 独立仓库，先实现领域 Schema、数据库和业务 API。

阶段 2：在遵守 License 和保留声明的前提下，迁移有价值的研究节点、搜索适配和压缩逻辑。

阶段 3：用自己的测试集验证迁移前后效果，不因复用代码而保留不必要的大型平台能力。

简历和文档中明确“基于/参考/二次开发”的边界，突出自研业务层。

# 11. 后端、数据库、RAG 与中间件

## 11.1 候选整体架构

系统分层示意

Web / Chat UI ↓ FastAPI 或 LangGraph Agent Server ↓ Aidison Application Service ├─ Project / Requirement Service ├─ Solution Version Manager ├─ Research Task Service ├─ Evidence Manager ├─ Compatibility & Quality Gate └─ Artifact Generator ↓ Agent Runtime (LangGraph / OpenAI Agents SDK) ↓ Model & Tool Adapters ├─ Web / GitHub / Product / Document Tools └─ OpenAI / Claude / Qwen / DeepSeek ... ↓ PostgreSQL + Local/Object Files + Observability

## 11.2 FastAPI 与 LangGraph Agent Server

| 方案 | 优点 | 不足 | 可能用法 |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI 自建 | 业务 API、认证、数据库和文件控制自由 | 需要自己接入 Agent streaming/persistence | 作为长期应用后端 |
| LangGraph Agent Server | 图部署、checkpoint、thread、streaming 更直接 | 产品业务 API 和领域服务仍需补充 | 早期图运行或独立 Agent 服务 |
| 组合 | FastAPI 提供业务，Agent Server 运行图 | 边界清晰但增加服务和部署复杂度 | 规模上升后 |

## 11.3 PostgreSQL

Aidison 数据量未必大，但关系复杂：项目、需求版本、方案版本、模块、候选、证据、任务和决策。

事务适合保证“创建新版本 + 写入 Patch + 更新 active 指针”的一致性。

JSONB 可保存部分结构化 Agent 输出，但核心查询字段仍应规范化。

SQLAlchemy 2 + Alembic 可提供模型、迁移和测试基础。

需要区分 LangGraph checkpoint 存储与 Aidison 业务数据库，两者职责不同。

## 11.4 是否需要 Redis

| 使用场景 | V1 判断 |
| --- | --- |
| 短期缓存搜索结果或限流计数 | 可选，先用数据库/进程缓存验证 |
| 分布式锁和多 Worker 协调 | Worker 增多后有价值 |
| 会话主存储 | 不建议，业务事实仍在 PostgreSQL |
| 流式进度 Pub/Sub | 单服务可直接 SSE；多实例后再考虑 |

## 11.5 是否需要消息队列

Aidison 的长任务可以先用 PostgreSQL jobs 表 + 一个 Worker，避免一开始引入 RabbitMQ。消息队列在多 Worker、重试隔离、不同任务类型或更高并发时才具有明确价值。与 SolidWorks 项目不同，Aidison V1 没有必须跨 Windows/Linux CAD Worker 分发的刚性场景。

| 方案 | 优点 | 风险 | 适合阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进程内 BackgroundTask | 最简单 | 服务重启丢任务，难恢复 | 仅演示 |
| PostgreSQL jobs + Worker | 依赖少、状态可查、易实现租约 | 吞吐和消息语义有限 | V1 |
| RabbitMQ / Celery 等 | 成熟的异步调度与重试 | 部署和运维增加 | 多 Worker / V2 |
| Kafka | 事件流和大规模吞吐强 | 对当前业务过度设计 | 通常不需要 |

## 11.6 文件与 MinIO

V1 的报告、图片、用户附件和抓取缓存可以先保存在本地目录，并在数据库记录路径、类型和哈希。多实例部署、文件数量增大或需要统一对象生命周期时，再引入 MinIO/S3。不要为了技术栈展示而提前引入对象存储。

## 11.7 SSE 与 WebSocket

| 技术 | 适合场景 | Aidison 判断 |
| --- | --- | --- |
| SSE | 服务器单向推送节点进度、Token、工具状态和结果 | 大多数运行进度足够，V1 优先 |
| WebSocket | 双向实时控制、协同编辑、实时设备数据 | 需要双向交互时再引入 |
| 轮询 | 实现简单 | 体验差、请求多，只作回退 |

## 11.8 工具与安全边界

搜索和网页内容是非可信输入，必须防提示注入；内容只能作为 data，不作为 system instruction。

工具按只读检索、文件解析、代码生成、代码执行、设备控制和购买分级授权。

V1 默认开放只读检索和文档解析；代码执行、真实设备和购买都需人工批准或禁用。

所有工具调用记录输入摘要、输出哈希、耗时、错误和关联 task_id。

用户上传文件应做类型、大小、路径和恶意内容隔离。

# 12. 评测、Tracing 与可观测性

## 12.1 为什么 Aidison 必须建立评测

多 Agent 架构是否有效不能通过架构图证明。需要用固定案例比较单 Agent、三 Agent、是否启用质量门禁、是否使用结构化协议和不同研究深度。评测同时服务于研发、简历和面试：说明为何采用某种设计，以及它改善了什么。

## 12.2 评测集

建立 30～50 个固定 DIY 需求，覆盖视觉设备、无人机配套、NAS、机器人、传感器网关、开源项目复现等。

每个案例包含结构化约束、关键模块参考、已知冲突、必要证据和人工评分 Rubric。

加入不完整需求、预算冲突、版本冲突、过期仓库、许可证冲突和虚假来源等困难样本。

固定模型、Prompt、工具版本和时间窗口，使实验可复现。

## 12.3 核心指标

| 维度 | 指标示例 |
| --- | --- |
| 方案质量 | 模块完整率、需求覆盖率、可实施性评分 |
| 研究质量 | 有效来源率、A/B 级来源占比、引用正确率、事实一致性 |
| 工程正确性 | 冲突发现率、错误兼容结论率、预算误差 |
| 任务可靠性 | 端到端成功率、恢复成功率、平均重试次数、失败分类准确率 |
| 用户控制 | 锁定项违反次数、重大变更未审批次数 |
| 成本性能 | 总 Token、搜索次数、延迟、并发效率、模型费用 |
| 文档质量 | 安装步骤完整度、命令可执行率、测试覆盖和路径明确率 |

## 12.4 消融实验

单 Agent vs 主 Agent + 两专家 Agent。

自由文本协作 vs Pydantic 结构化协议。

一次性搜索 vs 缺口驱动的迭代研究。

无 Evidence Gate vs 有 Evidence Gate。

无 Compatibility Check vs 规则 + LLM 检查。

无 checkpoint vs 故障后恢复。

不同模型组合：强模型全程 vs 主强辅弱 vs 全部中等模型。

## 12.5 LangSmith、Langfuse、DeepEval、Langtrace、OpenTelemetry

| 工具 | 主要能力 | 优点 | 需要注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| LangSmith | LangChain/LangGraph trace、数据集、评测、Prompt 和部署相关能力 | 与 LangGraph 集成紧密、开发体验完整 | 云服务与成本/数据策略需评估 |
| Langfuse | 开源/可自托管的 tracing、eval、dataset、prompt management | 框架中立、可自部署、适合长期项目 | 自托管组件和版本变化带来运维 |
| DeepEval | Python 测试式 LLM 评测、指标和 judge | 适合 CI 与自定义测试 | 不能替代完整 trace 平台 |
| Langtrace | LLM/Agent 可观测与 OpenTelemetry 方向 | 适合标准化 trace 讨论 | 生态成熟度和维护状态需实时确认 |
| OpenTelemetry | 通用 trace/metric/log 标准 | 便于与后端和 Worker 链路统一 | LLM 语义指标和 UI 需额外平台 |

实施倾向 在项目初期就应记录最基本的 run、node、model、tool、cost 和 error，而不必一开始部署完整平台。可以先以 Langfuse 或 LangSmith 其中之一承担开发 Trace，再用 DeepEval/自定义脚本做固定数据集评测；选型应通过试验决定。

## 12.6 评测与生产监控的区别

| 类别 | 目的 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 离线评测 | 比较版本、Prompt、模型和架构 | 固定案例、人工 Rubric、消融 |
| 在线监控 | 发现真实用户失败、成本和延迟问题 | 错误率、Token、节点耗时、用户反馈 |
| 回归测试 | 防止代码或 Prompt 修改破坏已有能力 | golden cases、Schema、规则测试 |
| 安全审计 | 检查越权、提示注入和不安全工具调用 | 攻击样例、审批记录、工具策略 |

# 13. 与 SolidWorks 2D→3D 项目的关系

## 13.1 两个项目的最佳分工

| 项目 | 更适合展示的能力 | 核心技术深度 |
| --- | --- | --- |
| Aidison | Agent 产品设计、多 Agent 协作、Deep Research、HITL、证据和评测 | 业务状态、Agent 协议、方案版本、研究与决策 |
| SolidWorks 2D→3D | 后端任务系统、跨平台 Worker、文件产物、失败恢复和 CAD 自动化 | FastAPI、PostgreSQL、RabbitMQ、MinIO、Windows Worker、幂等与租约 |

## 13.2 可迁移的工程经验

阶段化任务状态机和 stage-only retry。

输入哈希 + pipeline/version 组成幂等键。

Worker lease、heartbeat、timeout 和故障恢复。

产物版本、日志、报告和验证结果与任务关联。

SSE 进度、OpenTelemetry 链路和错误分类。

不可信代码或宏的沙箱、白名单和超时。

## 13.3 不应机械迁移的中间件

SolidWorks 项目需要 Linux AI Worker 与 Windows SolidWorks Worker，且产生大量中间文件和 CAD 产物，因此 RabbitMQ、MinIO 和 Worker 租约具有真实业务理由。Aidison V1 主要是网络检索和 Agent 运行，若任务量不大，可以使用 PostgreSQL jobs + 单 Worker、本地文件和 SSE。两个项目都使用同一组中间件反而可能显得为技术栈而技术栈。

## 13.4 共同架构原则

将 LLM 输出视为不可靠的中间结果，必须 Schema 校验。

业务状态与模型上下文分离，数据库是事实来源。

每个阶段有清晰输入、输出、错误和重试策略。

生成结果、日志、报告、备份和验证证据均有明确路径。

重要动作可回退、可复现、可审计。

# 14. 分阶段实验路线（非最终定案）

以下路线的目标是通过可运行实验逐步减少不确定性，而不是现在就锁定全部技术。每阶段都应有明确产物和退出条件。

## 阶段 0：业务与 Agent 任务验证

选择 5 个代表性 DIY 案例，手工定义 Requirement、Module、Candidate 和 Evidence Schema。

分别用单 Agent、OpenAI Agents SDK 三 Agent、极简 LangGraph 三种方式跑通。

重点验证角色边界、任务输出和用户决策点，不做完整后端。

退出条件：至少 4/5 案例能形成结构化方案，专家输出可稳定解析。

## 阶段 1：业务 MVP

建立 FastAPI、PostgreSQL、SQLAlchemy 2 和 Alembic。

实现 Project、RequirementVersion、SolutionVersion、Module、Candidate、Evidence、Decision 和 AgentRun。

实现主 Agent + 技术 Agent + 调研 Agent、Quality Gate、HumanInterrupt。

实现 Web/GitHub/文档检索的最小工具集和 SSE 进度。

生成主方案、BOM、安装与测试文档。

## 阶段 2：工程可靠性与评测

增加 checkpoint、task 级重试、幂等、缓存和成本预算。

实现 Patch、版本 Diff、模块锁定和影响分析。

建设 30～50 个案例评测集，接入 Langfuse 或 LangSmith。

开展单/多 Agent、研究循环、质量门禁和不同模型组合消融。

## 阶段 3：沙箱验证与长期记忆

在隔离环境中尝试克隆、安装和运行允许的 GitHub 项目。

加入 Verification Agent，对命令、配置和基础测试进行实证验证。

将成功/失败实施经验转为 procedural memory。

根据文档和历史规模决定是否引入 pgvector、MinIO、Redis 或消息队列。

## 阶段性技术决策记录

| 问题 | 现在可保留的候选 | 建议如何验证 |
| --- | --- | --- |
| 主 Runtime | LangGraph / OpenAI Agents SDK / 两阶段迁移 | 用 5 个案例比较代码量、恢复、HITL 和 trace |
| 开源基础 | open_deep_research / qx-labs / 新仓库迁移局部实现 | 评估改造模块树和版本模型的工作量 |
| 可观测 | LangSmith / Langfuse | 各接入一个最小流程比较自托管、评测和成本 |
| 任务队列 | PostgreSQL jobs / RabbitMQ | 从单 Worker 压测和失败恢复需求决定 |
| RAG | Evidence Store / pgvector | 在手册和历史资料达到规模后测召回收益 |
| Reviewer | 规则 + LLM Review / 独立 Reviewer / Sandbox Verifier | 用已知冲突案例测增益与成本 |

## 主要风险清单

| 风险 | 表现 | 缓解方向 |
| --- | --- | --- |
| 范围过大 | 同时做购物、搜索、工程设计、代码执行和自动购买 | 锁定 V1 边界和固定案例 |
| Agent 角色形式化 | 三个 Agent 只是不同 Prompt，结果无结构化差异 | 定义独立输入、工具、权限、输出和评测 |
| 搜索幻觉 | 引用与结论不匹配或来源过期 | Evidence Store、来源等级、时间戳和引用检查 |
| 方案漂移 | 每次对话生成不同完整方案 | canonical solution + Patch + version |
| 过度工程化 | 提前引入微服务、Kafka、向量库和复杂平台 | 按真实瓶颈逐步引入 |
| 二开独立性不足 | Fork 后只改 Prompt 和 UI | 新业务模型、状态、评测和 API 自研 |
| 无法真实验证 | 安装教程看似完整但命令不可运行 | 后期沙箱、人工实施反馈和验证状态 |
| 成本失控 | Deep Research 多轮搜索和多 Agent Token 高 | 任务预算、模型路由、停止条件和缓存 |

# 附录 A：结构化协议草案

## A.1 Requirement

需求对象示例

{ "project_goal": "string", "core_functions": ["string"], "usage_environment": {}, "budget": {"max": 3000, "currency": "CNY"}, "existing_resources": [], "technical_constraints": [], "user_skill_constraints": [], "preferences": [], "prohibited_options": [], "acceptance_criteria": [], "assumptions": [], "unknowns": [], "confirmed_by_user": false }

## A.2 Module

模块对象示例

{ "module_id": "string", "parent_id": null, "category": "hardware ¦ software ¦ algorithm ¦ fabrication ¦ installation ¦ test", "responsibility": "string", "required": true, "interfaces": [], "dependencies": [], "constraints": [], "candidate_ids": [], "selected_candidate_id": null, "lock_state": "unlocked ¦ user_locked ¦ system_locked", "verification_status": "unverified ¦ evidence_supported ¦ tested", "acceptance_tests": [], "risks": [] }

## A.3 Evidence-bound Conclusion

证据绑定结论示例

{ "conclusion_id": "string", "statement": "Jetson Orin Nano is required for the selected model target.", "status": "supported ¦ inferred ¦ conflicting ¦ unknown", "evidence_ids": ["src_001", "src_002"], "reasoning_summary": "string", "related_paths": ["/modules/compute"], "needs_test": true, "expires_at": null }

## A.4 QualityGateResult

质量门禁结果示例

{ "status": "pass ¦ fail ¦ decision_required", "checks": [ {"name": "evidence_coverage", "status": "fail", "details": []}, {"name": "compatibility", "status": "pass", "details": []} ], "route_to": "research_agent ¦ technical_agent ¦ human ¦ artifact_generator", "required_actions": [], "blocking_issues": [] }

# 附录 B：API 草案

| Method | Path | 作用 |
| --- | --- | --- |
| POST | /projects | 创建项目 |
| POST | /projects/{id}/messages | 发送需求或反馈 |
| GET | /projects/{id} | 查看项目总览 |
| GET | /projects/{id}/requirements | 查看需求版本 |
| GET | /projects/{id}/solutions | 查看方案版本 |
| GET | /solutions/{version_id} | 查看完整方案 |
| GET | /solutions/{a}/diff/{b} | 比较版本 |
| POST | /solutions/{id}/decisions | 批准、拒绝或锁定 |
| GET | /projects/{id}/modules | 查看模块树 |
| GET | /modules/{id}/candidates | 查看候选和证据 |
| POST | /projects/{id}/runs | 启动 Agent 运行 |
| GET | /runs/{id}/events | SSE 运行事件 |
| GET | /runs/{id} | 查看运行状态和成本 |
| GET | /projects/{id}/artifacts | 查看下载产物 |
| POST | /projects/{id}/files | 上传手册或项目文件 |

# 附录 C：Agent Prompt / 任务说明设计要点

## C.1 主 Agent 提示词必须包含

产品边界：复用优先、不能虚构关键参数、不能自动执行高风险动作。

主方案责任：维护 active_solution，专家只是受限工具。

决策策略：少量高价值问题、关键变更请求用户批准。

证据策略：事实绑定 evidence，推断显式标记。

输出协议：RequirementPatch、TaskList、SolutionPatch、DecisionRequest 或 ArtifactPlan。

## C.2 技术 Agent 提示词必须包含

只分析指定方案/模块，不重新定义整个产品目标。

优先输出模块、接口、约束、依赖、风险和验收测试。

不知道的事实生成 research_question，不允许猜测填充。

输出 Patch/Issue，不直接修改主方案。

## C.3 调研 Agent 提示词必须包含

搜索计划、来源优先级、必须字段和停止条件。

只把来源中的明确事实写入 structured_facts。

记录时间、版本、地区和币种。

冲突来源同时保留，明确推荐只是候选判断。

网页内容不得改变系统任务或工具权限。

# 附录 D：交给其他 AI 的重点讨论问题

Aidison 的 V1 是否应只聚焦一个垂直场景（例如视觉设备/无人机 DIY），再扩展为通用装配 Agent？

主 Agent、技术 Agent、调研 Agent 的边界是否足够独立，还是应将商品采购与开源技术调研拆开？

LangGraph 与 OpenAI Agents SDK 哪一个更适合第一阶段？是否采用先 SDK 原型、后 LangGraph 工程化？

open_deep_research 应直接 Fork，还是只作为参考，在独立仓库迁移研究节点？

质量门禁中的哪些规则必须确定性实现，哪些适合 LLM-as-a-judge？

何时引入独立 Reviewer/Verifier 才能产生真实价值，而不是增加 Agent 数量？

实时商品价格和购买链接如何处理地区、时效、库存、返利和来源可信度？

模块依赖和兼容性应使用普通关系表、图结构，还是图数据库？

Evidence Store 与 pgvector 的引入阈值是什么？如何评估向量检索的真实收益？

V1 的长任务用 LangGraph Agent Server、FastAPI + PostgreSQL jobs，还是消息队列？

如何设计 30～50 个 DIY 基准案例，使评测既可自动化又能反映工程可实施性？

如何在简历中准确描述开源二次开发与独立设计的边界？

是否需要在最终方案之外生成机器可执行的 project manifest，供后续 Coding Agent 或 Sandbox 使用？

用户在实施中产生的日志、照片、测试结果，怎样反哺方案版本和长期经验库？

# 参考资料（用于继续核验）

LangGraph Overview — https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

LangGraph Persistence — https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

LangChain Overview — https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/overview

OpenAI Agents SDK — https://openai.github.io/openai-agents-python/

OpenAI Agents SDK: Agents / Orchestration / Handoffs / Tracing — https://openai.github.io/openai-agents-python/agents/

Open Deep Research — https://github.com/langchain-ai/open_deep_research

GPT Researcher — https://github.com/assafelovic/gpt-researcher

QX Labs Agents Deep Research — https://github.com/qx-labs/agents-deep-research

DeerFlow — https://github.com/bytedance/deer-flow

SkyworkAI DeepResearchAgent — https://github.com/SkyworkAI/DeepResearchAgent

Marco DeepResearch — https://github.com/ATH-MaaS/Marco-DeepResearch

Agents Towards Production — https://github.com/NirDiamant/agents-towards-production

Langfuse — https://github.com/langfuse/langfuse

PostgreSQL Documentation — https://www.postgresql.org/docs/

FastAPI Documentation — https://fastapi.tiangolo.com/

OpenTelemetry Documentation — https://opentelemetry.io/docs/

资料时效说明 开源项目、框架和云服务在 2026 年仍快速变化。正式定案前应再次检查仓库 README、Release、License、官方文档和近期 Issue。本报告引用的状态用于方案讨论，不替代最终尽调。